Registro de Sprint – Proyecto Asistente Inteligente UNIAJC

Sprint: 0 – Preparación (3–7 días)
Fecha de inicio: 09/08/2025
Fecha de cierre: 12/08/2025

Objetivo del sprint:
Preparar el entorno de trabajo, recopilar la información documental institucional necesaria y aplicar la encuesta en línea para obtener insumos que permitan descomponer el proceso de gestión de trabajos de grado.

Tareas planificadas:

- Crear repositorio privado en GitHub para el proyecto.

- Crear tablero Kanban en Trello para la gestión de tareas.

- Configurar columnas del tablero: Backlog, En Progreso, Finalizado.

- Recopilar reglamentos, instructivos y formatos institucionales de trabajos de grado.

- Elaborar tabla índice de documentos recopilados.

- Diseñar encuesta en línea en Google Forms.

- Enviar encuesta a estudiantes y docentes (incluir fecha límite).

- Guardar copia del formulario y enlace en carpeta del proyecto.

Tareas completadas:

- Creación de repositorio en GitHub.

- Creación de tablero Kanban en Trello con columnas Backlog, En Progreso y Finalizado.

- Recopilación y organización de documentos institucionales relevantes.

- Elaboración de la tabla índice de documentos.

- Diseño y envío de la encuesta en línea (Google Forms).

- Almacenamiento del enlace y copia del formulario en la carpeta del proyecto.

Tareas pendientes:

- Ninguna pendiente en este sprint.

Entregables generados:

- Repositorio GitHub con carpeta docs/ (documentos institucionales).

- Tablero Trello configurado con tareas clasificadas por sprint.

- Tabla índice de documentos en el documento de grado.

- Encuesta en Google Forms enviada a participantes (Apéndice B).

Evidencia visual:

Observaciones y lecciones aprendidas:

- La encuesta en línea es más ágil y práctica que las entrevistas programadas, ya que permite obtener respuestas de varios participantes en menos tiempo.

- Es importante definir la fecha límite de las encuestas desde el inicio para mejorar la tasa de respuesta.